附件2：

抚育采伐、林下经济、割灌除萌及修抚

项目比选方案

一、山场位置：坐落建瓯市吉阳镇新桥村。

- 承包内容：抚育采伐、林下经济、割灌除萌及修枝抚育等施工劳务承包。

- 三、抚育采伐、林下种植完成时间：2026年5月1日之前。

- 割灌除萌及修枝抚育完成时间：2026年8月15日之前。

- 四、作业方式及质量要求：

1.作业项目及质量、规格标准

（1）抚育间伐：严格按照“三砍三留”进行采伐：砍小留大、砍劣留优、砍密留稀，控制好采伐强度；保留木不少于40株/亩，且分布均匀，平均胸径不低于伐前平均胸径，郁闭度不低于0.5,不造成大的“天窗”；乙方在伐区生产完成后，应及时通知甲方进行伐区验收及林下经济种植整地工作。

（2）割灌除萌：缠绕在林木树冠的藤本植物，影响树种光照的灌木丛、杂竹，胸径低于5cm无培育价值及干扰林木生长的萌芽条，遮蔽林木全光的芒萁、五节芒等高草。

（3）修枝：林内保留的所有杉木修去离地面2.0树高以下的枝条或根据甲方现场确定的具体高度执行。技术要求： 切口平滑，紧贴树干，不撕裂树皮，不损伤主干形成层。修下的枝条应及时清理，不得悬挂在树上或堆积在苗木根部。

（4）林下经济：清除林下的杂草、灌木和凋落物，清理的杂物应集中处理，避免随意堆放造成环境污染。林下种植作业带宽度1.5-2.0米，间距60-80cm，确保不影响林木生长。由鑫林海公司提供林下经济种植苗木（1年生窄叶台湾榕、黄花远志等），作业带应沿等高线或林地走向设置，避免水土流失。采用穴种方式，挖明穴规格30×30×30cm种植深度应适宜，裸根苗种植前需打黄泥浆，合理施用基肥（基肥由山点水公司提供），成活率达90%以上（如若地块项目有变更，该项目不实施或少实施，另行约定）。

## 五、作业项目及定额单价

项目总面积380.2亩；其中抚育采伐面积：55亩，采伐出材量：105立方米，劳务单价为 200 元/立方米，林下经济种植面积：66亩，劳务单价为 500元/亩（结算面积以验收面积为准），割灌除萌、修枝面积为380.2亩，劳务单价为 190   元/亩（四至以现场拨交），以上合计约126238元。

1.特别提醒：在施工过程中受外界因素影响，所发生的误工费用由乙方承担，甲方不再增补。

六、验收及结算方式：

1.林下种植结束阶段;乙方及时通知甲方、南平市科技特派员创业投资有限公司、南平市山点水园林有限公司验收，验收合格后以实际种植面积结算施工劳务费给予乙方。

2.采伐、抚育阶段：采伐、割灌除萌、修枝面积的劳务费待甲方、南平市科技特派员创业投资有限公司、南平市山点水园林有限公司验收合格后以（甲方、乙方、南平市山点水园林有限公司、买方）实际采伐销售量、抚育山场小班及面积给予结算支付。

七、质量保证金：合同签定按预算总价的5%缴交给甲方，该保证金待全部工序完成后退还乙方。

八、安全生产管理要求及双方责任和义务：

1、甲方必须在本合同签订时向乙方做好伐区拨交手续。

2、乙方必须按照伐区调查设计书和林木采伐许可证审批的范围、数量依法合理采伐，不得越界和超量采伐。

3、甲方必须在每个生产作业阶段对乙方的生产进度、产品质量和伐区作业情况及安全生产工作进行检查监督和指导。

4、乙方必须按照规定的生产期限、产品质量和伐区作业要求及木材生产安全技术操作规程，合理安排劳力，保质保量按时完成木材生产承包任务。

5、甲方对乙方的安全生产负有监督检查责任，乙方在承包生产期间为安全生产责任主体，应按照双方签订的《安全生产协议》（附后）履行安全生产管理职责，切实加强管理，确保生产安全。

6、乙方在合法承包生产过程中，如遇外界干扰时，甲、乙双方应相互配合积极主动与对方共同协商解决。

7、乙方员工在进入上述山场采伐作业时，必须为员工购买工伤保险和补充工伤保险，并将保险人员造册交给甲方备案，征得甲方同意后，方可进山采伐作业。严禁酒后上山采伐作业；严禁酒后上山集材；严禁无驾驶证人员、无行驶证车辆上山集材。

8.乙方必须持有有效的工商营业执照，招聘的生产作业人员年龄年满十八周岁以上，七十周岁以下，遵纪守法。已方依法为乙方生产作业人员办理工伤保险和雇主险（含劳务队法人），已方为受益人，是为保障乙方生产作业人员在生产过程中遭受事故伤害时能依法享受工伤保险和雇主险，乙方要保证生产作业人员先保险，待保险生效后，方可用工上岗，乙方如有漏保、替保或隐瞒不保未参加工伤保险发生伤亡事故，由乙方承担事故责任和赔偿经济损失。生产结算时劳务队必须出具上岗人员的保费名单和保费发票，方可结算。